TÉRMINOS DE REFERENCIA

- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio especializado de soporte, mantenimiento evolutivo e implementación de la plataforma tecnológica para la gestión de beneficiarios del Comedor Universitario y Residencia Universitaria de la Dirección de Bienestar Universitario para el I y II Semestre Académico 2026.

- BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú.

- Ley Universitaria N° 30220.

- Estatuto Universitario – UNAS, aprobado con Resolución N° 308-2023-R-UNAS.

- Ley No 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

- Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF y sus modificatorias.

- Directiva interna de la Universidad Nacional Agraria de la Selva sobre Contratación de bienes y servicios para montos menores o iguales a ocho (8) UIT, vigente.

- FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar la continuidad operativa y disponibilidad de la plataforma tecnológica utilizada para la convocatoria, evaluación, selección, seguimiento y control de los estudiantes beneficiarios del Comedor Universitario y Residencia Universitaria, asegurando una adecuada gestión de los servicios de bienestar universitario durante el I y II Semestre Académico 2026.

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar el servicio especializado para brindar soporte técnico, mantenimiento evolutivo, implementación de mejoras funcionales y asistencia tecnológica de la plataforma virtual de la Dirección de Bienestar Universitario, orientada a la gestión de beneficiarios del Comedor Universitario y Residencia Universitaria.

- ALCANCE DEL SERVICIO (ACTIVIDADES DEL SERVICIO)

  - Soporte y mantenimiento tecnológico:

- Atención de incidencias y problemas reportados por los usuarios.

- Mantenimiento correctivo y preventivo de la plataforma.

- Optimización del funcionamiento del sistema (reportes de cuentas por cobrar, seguimiento de beneficiarios del comedor y residencia universitaria, etc).

- Revisión de base de datos y servicios tecnológicos.

- Respaldo y seguridad de la información.

  - Gestión del proceso de beneficiarios 2026-I-II

- Adecuación de la plataforma para la convocatoria del Comedor Universitario y Residencia Universitaria.

- Configuración de requisitos, cronogramas y parámetros de evaluación.

- Implementación de formularios virtuales de postulación.

- Soporte durante el registro de postulantes.

- Validación y seguimiento de información.

  - Integración con áreas de Bienestar Universitario

- Soporte para la consulta e integración de información proveniente de: Servicio Social, Psicología, Odontología, Centro Médico.

Considerando que dichas evaluaciones constituyen requisitos establecidos en el Reglamento del Comedor Universitario y Reglamento de Residencia Universitaria para la postulación de beneficiarios.

  - Reportes y seguimiento

- Generación de reportes de postulantes.

- Reportes de beneficiarios.

- Reportes estadísticos.

- Apoyo técnico para la publicación de resultados.

  - Y otras actividades complementarias que le sean asignadas por la Dirección de Bienestar Universitario, en el marco de sus actividades.

- PRODUCTOS / ENTREGABLES

Informe de actividades realizadas por entregables

- PLAZO DE EJECUCIÓN

La ejecución del servicio se realizará a partir de la notificación de la Orden de Servicio hasta el 30 de setiembre del 2026.

- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María.

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Estudiante del último ciclo y/o bachiller de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS).

- Registro Nacional de Proveedores (RNP), en caso la propuesta económica supere una (1) UIT.

- Código de Cuenta Interbancaria (CCI) asociado al número de RUC.

- RUC vigente.

- Presentar las siguientes declaraciones juradas simples:

No contar con antecedentes penales ni policiales.

No tener vínculo de parentesco o afinidad con trabajadores de la Entidad.

No laborar ni percibir remuneración en otra institución pública.

No estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado.

No figurar en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos (RNSDD).

Conocimientos en:

- Desarrollo de software (Backend y Frontend).

- Gestión y optimización de bases de datos.

- Consumo e integración de servicios API (REST/JSON).

- Administración básica de servidores y despliegue de aplicaciones.

- Manejo de entornos multitecnología (PHP, Golang, Angular y Java).

Competencias:

- Capacidad de análisis y resolución de problemas técnicos.

- Trabajo en equipo en entornos de desarrollo.

- Responsabilidad y cumplimiento de entregables.

- Comunicación efectiva en entornos técnicos.

- Manejo adecuado de información confidencial.

- FORMA DE PAGO

El pago por la prestación del servicio se realizará por entregables, previa presentación de su entregable y la conformidad de servicio y según el siguiente detalle:

Primer entregable: S/. .00 desde el día siguiente de la notificación de la orden de servicio hasta el 12 de agosto del 2026

Segundo entregable: S/. 000.00, hasta el 31 de agosto del 2026

Tercer entregable: S/, 00.00, hasta el 30 de setiembre del 2026

Los Recibos por Honorarios se emitirán en moneda nacional a nombre de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con todos los requisitos exigidos por la SUNAT.

En caso de que "EL CONTRATADO" cuente con autorización de suspensión del Impuesto a la Renta, debe adjuntar el formulario emitido por la SUNAT.

- CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será emitida por la Dirección de Bienestar Universitario, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para dicho efecto, el informe presentado por el contratista será derivado a las áreas usuarias involucradas (Servicio Social, Psicología, Centro Médico, Odontología, Comedor Universitario y Residencia Universitaria), a fin de que cada responsable evalúe las actividades ejecutadas en el ámbito de su competencia y emita su conformidad mediante Acta de Conformidad generada por el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y/o Informe de Conformidad, según corresponda.

Con las conformidades emitidas por las áreas usuarias, la Dirección de Bienestar Universitario otorgará la conformidad integral del servicio para efectos del trámite de pago.

- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es responsable de la ejecución personal, oportuna y eficiente del servicio contratado, de acuerdo con lo establecido en los presentes Términos de Referencia y la normativa vigente.

El proveedor se obliga a cumplir con las actividades y entregables establecidos, asumiendo responsabilidad por la calidad del servicio prestado, así como por los errores u omisiones que pudieran presentarse durante su ejecución, comprometiéndose a subsanar las observaciones formuladas por el área usuaria sin costo adicional para la entidad.

- PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto/ F x plazo

Donde: F = 0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La aplicación de esta penalidad no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato, o de ser el caso, del ítem correspondiente.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

- CONFIDENCIALIDAD

El proveedor deberá guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación al cual se tenga acceso, relacionado con la prestación, estando prohibido revelar dicha información a terceros. El proveedor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización del servicio y una vez que se haya concluido el mismo, (de ser el caso).

- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009 -2025 -EF.

- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO.

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje

- DE LOS ADELANTOS:

La Entidad no otorgará adelantos para la ejecución de la prestación derivado de la presente contratación.

- SUBCONTRATACIÓN:

Se encuentra prohibida la subcontratación de la prestación materia de la presente contratación.

- PARTES INTEGRANTES DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:

La presente Orden de Servicio, está conformado por los Términos de Referencia del Servicio, el requerimiento del área usuaria, la oferta del proveedor, así como todos los documentos derivados de la presente contratación que establezcan obligaciones para las partes.

Documento firmado digitalmente

DENILDA IGLESIAS TAFUR

DIRECTORA  DE BIENESTAR UNIVERSITARIO